Universidad Nacional del Altiplano     AzChat

# P1 Problema y alcance

Proyecto AzChat  |  Planificación técnica  |  Metodología Ágil

# Problema

Un grupo pequeño de personas necesita intercambiar mensajes privados desde sus navegadores, recibirlos automáticamente y poder consultar sus conversaciones al volver a entrar.

# Objetivo

Desarrollar una aplicación web sencilla de mensajería privada, inspirada en el funcionamiento básico de Telegram y WhatsApp, que pueda utilizarse desde una computadora o un celular.

# Usuarios y capacidad prevista

Inicialmente la utilizarán hasta 4 personas.

El objetivo es permitir hasta 30 personas conectadas al mismo tiempo.

Cada conversación tendrá dos participantes.

Las 30 personas son una meta de capacidad que deberá comprobarse mediante pruebas durante la construcción.

# Alcance de la primera versión

Acceder desde un navegador en computadora o celular.

Identificar a cada usuario para proteger sus conversaciones.

Mantener conversaciones privadas entre dos personas.

Enviar y recibir mensajes de texto en tiempo real, sin recargar la página.

Mostrar quién envía cada mensaje.

Permitir el acceso a cada conversación únicamente a sus participantes.

Guardar los mensajes para consultar su historial al volver a entrar.

Utilizar servicios en la nube para conectar a personas desde distintos lugares.

# Funciones fuera de esta versión

Grupos y salas públicas.

Imágenes, documentos, audios y otros archivos.

Llamadas y videollamadas.

Cifrado de extremo a extremo.

Aplicación Android o iOS.

La privacidad requiere verificar la identidad y los permisos de los participantes, aunque esta versión no incluya cifrado de extremo a extremo.

# Criterio de sencillez

La construcción utilizará la menor cantidad de componentes necesaria para cumplir este alcance. La interfaz web utilizará JavaScript. P9 ubica la web y el servidor en Render, con PostgreSQL administrado en Supabase. El modelo de datos se detalla en P11.

El crecimiento inicial previsto es pasar de 4 a 30 personas simultáneas, conservando los chats privados y su historial.

# Conservación del historial

Los mensajes se conservarán sin borrado automático para que los participantes puedan leerlos al volver a entrar. Cerrar la sesión o el navegador no deberá eliminar el historial. La primera versión no permitirá editar ni borrar mensajes.

# Resultado esperado

Dos personas pueden abrir AzChat desde navegadores diferentes, conversar de forma privada y consultar los mensajes anteriores. La web se adapta al celular y los mensajes nuevos aparecen automáticamente.

# Condiciones de uso

La aplicación requiere conexión a Internet y una cuenta de usuario. Cada persona podrá registrarse con su nombre completo, código de estudiante, nombre de usuario y contraseña. El ingreso aceptará el nombre de usuario o el código de estudiante, junto con la contraseña.

Las conversaciones serán privadas y solo estarán disponibles para sus participantes. Cada persona buscará a su destinatario por su nombre de usuario exacto. Este nombre identificará al emisor en los mensajes. Cada mensaje admitirá hasta 1000 caracteres.

# Consideraciones técnicas complementarias

Límite del sistema. El sistema se delimita por las funciones ofrecidas desde el navegador y por la API que procesa las operaciones. El servidor comprueba la sesión y la participación en cada conversación antes de acceder a información privada.

Criterio de resultado. La aceptación funcional exigirá consultar conversaciones anteriores y recibir mensajes nuevos entre dos cuentas. La capacidad objetivo de 30 personas se verificará con el escenario CA-13 de P5 y no se considera demostrada por esta planificación.

# Equipo del proyecto

| Integrante | Código | Integrante | Código |
| --- | --- | --- | --- |
| Apaza Quispe Antonio Vicente | 236876 | Arias Ramirez Alex | 236104 |
| Chura Chambilla Raul Cristian | 236567 | Escobedo Arapa Kenyi Blanca | 236171 |
| Mamani Pari Yimmy Jonathan | 237317 | Quispe Ramos Daniel Jhosimar | 236568 |
| Roque Mamani Vidman Ruis | 236232 | Vidal Fuentes Jordy Anthony | 236535 |